***Registro Giornaliero***

*29/03/2023 RoboSusa*

Op. Tournoud Fulvio (T.F.)

Quindicesima giornata di lavoro di RoboSusa

Partecipazione: Rocci Paolo (R.P.), Vair Luigi (V.L.), Tournoud Fulvio (T.F.),

Vasile Adrian (V.A.)

* Modifica percorso
* Modifica alla struttura ai fini del movimento
* Aggiunta Telecamera
* Modifica programma

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***TIPOLOGIA*** | ***PROBLEMA*** | ***SOLUZIONE*** | ***RESPONSO*** |
| *HARDWARE* | Debolezza struttura cingoli | Sostituzione con ruote | Le ruote pongono meno sforzo sui motori |
| *SOFTWARE* | Tracciamento linea | Modifica programma | La linea ora viene tracciata correttamente |
| *DESIGN* | Mancanza luogo di posizionamento telecamera | Ideazione nuova struttura | ~~~~~~ |
| *PERCORSO* | Dimensioni errate stanza | Modifica struttura | ~~~~~~ |
| *COMPONENTISTICA* | Mancanza powerbank | Ricerca Componente | Inizio utilizzo componente |

Nuove Idee/Pensieri

* Ruote: Cambio copertoni
* Software: Rifinitura programma Raspberry Pi
* Struttura: Posizionamento powerbank