Registro Giornaliero

15/12/2022 RoboSusa
Op. Tournoud Fulvio (T.F.)

Prima giornata di lavoro di RoboSusa
Partecipazione: Di Bella Marco (D.B.M.), Rocci Paolo (R.P.), Tournoud Fulvio (T.F.), Vair Luigi (V.L.), Vasile Adrian (V.A.)

- Assemblaggio primo prototipo del robot ed esecuzione primi test per familiarizzare con i componenti ed il movimento.
- Brainstorming di idee riguardo al robot.
- Scrittura prime idee riguardo il software.

TIPOLOGIA	PROBLEMA	SOLUZIONE	RESPONSO
HARDWARE	Problemi nel movimento del robot	Modifica del posizionamento delle ruote	Funzionamento ottimale
SOFTWARE	~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~
DESIGN	Bassa stabilità del telaio tra i due motori	Modifica della struttura	La struttura risulta stabile e funzionale
PERCORSO	Mancanza di piastrelle con linea tratteggiata	Realizzazione piastrelle con linea tratteggiata	~~~~~~
COMPONENTISTICA	Necessità di un componente per il telaio del robot	Ricerca componente	Componente utilizzato nelle modifiche sopraccitate

Nuove Idee/Pensieri
Sensori di Colore: Posizionare i sensori nella zona frontale poco distanti fra loro e rispetto al terreno.
- Sensore giroscopio: Ruotare il sensore in posizione verticale e posizionarlo in un punto del robot che non intacchi la struttura.
- Cingoli: Realizzazione dei cingoli con due ingranaggi
- Telaio: Aggiungere componente per renderlo più solido.