    Registro Giornaliero

14/03/2023 RoboSusa

Op. Tournoud Fulvio (T.F.)

Dodicesima giornata di lavoro di RoboSusa
Partecipazione: Di Bella Marco (D.B.M.), Rocci Paolo (R.P.), Tournoud Fulvio (T.F.),
Vair Luigi (V.L.), Vasile Adrian (V.A.)

- Esecuzione test di movimento
- Modifica alla struttura ai fini della stabilità
- Rifinitura programma

TIPOLOGIA	PROBLEMA	SOLUZIONE	RESPONSO
HARDWARE	Rischio ribaltamento in discesa	Aggiunta ruota frontale	Il robot percorre le discese correttamente
SOFTWARE	Stazionamento del robot in cima alle rampe	Modifica programma	Il robot effettua ora uno scatto per superare “l’ostacolo”
DESIGN	Vecchio modello di cingoli sul robot secondario	Sostituzione con nuovo modello	~~~~~~
PERCORSO	~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~
COMPONENTISTICA	Scatola ricambi	Completamento scatola ricambi	~~~~~~

Nuove Idee/Pensieri
- Cingoli: Sostituzione cingoli con una versione leggermente più tesa
- Stabilità: Aggiungere un secondo peso posteriormente
- Cablaggio: Usufruire delle fessure tra i componenti per mantenere l’ordine